RELAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES VIGENTES

| CONVENIO Nº | OBJETO | VALOR DO REPASSE | VALOR DO PLEITO R$ | CONTRAPARTIDA | SITUAÇÃO |  | VIGÊNCIA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SITUAÇÃO DA P.C. | INICIO | FINAL |
| 836622/2016 | Aquisição de Instrumentos musicais | FUNARTE R$ 150.000,00 | R$ 155.648,73 | R$ 5.648,73 | Solicitado aditivo de prazo para conclusão do objeto. | Regular | 26/12/2016 | 31/12/2020 |
| 839713/2016 | Recapeamento asfáltico, nas ruas danificadas do Município. | MINISTÉRIO DAS CIDADES R$ 295.300,00 | R$ 579.724,17 | R$ 284.424,17 | Em execução. | Regular | 28/12/2016 | 28/06/2021 |
| 901321/2020 | PÁ CARREGADEIRA de pneus | R$ 382.000,00 | R$ 493.158,33 | R$ 111.158,33 | Assinado | Não se aplica nesse momento | 31/12/2020 | 30/08/2022 |
| 902276/2020 | Caminhão de fabricação nacional sendo 4x2 | R$ 301.666,66 | R$ 300.000,00 | R$ 1.666,66 | Assinado | Não se aplica nesse momento | 04/08/2020 | 30/10/2022 |
| 853529/2017 | Construção do Viveiro Municipal de mudas | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | R$ 253.500,00 | R$ 9.750,00 | Em execução | Regular | 27/12/2017 | 27/04/2021 |
| 874566/2018 | Aquisição de trator agrícola e implementos para atender os agricultores familiares do município de Paranaíta/MT- PROINF | SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRÁRIO | R$ 185.321,00 | R$ 14.679,00 | Recurso em conta, Aditar prazo junto à empresa para emitir O.S. | Regular | 31/10/2018 | 30/06/2021 |
| 881412/2018 | Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Paranaíta-MT. | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE R$ 500.000,00 | R$ 977.266,00 | R$ 477.266,00 | Em cumprimento a cláusula suspensiva. | Não se aplica nesse momento | 31/12/2018 | 30/11/2021 |
| 104/2014 | Reforma DA Escola Dr. Mario Correa da Costa | SEDUC | R$ 1.167.559,77 |  | Aguardando Parecer do Estado para prestação de contas final | Regular | 21/05/14 | 27/06/21 |
| 152/2015 | Construção da Quadra da Escola Dr. Mario Correa da Costa | SEDUC R$ 515.095,43 | R$ 542.205,71 | R$ 27.110,28 | Aguardando Parecer do Estado para prestação de contas final | Regular | 17/12/15 | 28/06/21 |
| TERMO DE COOPERAÇÃO 025/2020 | Disponibilizar 02 servidores para a PJC |  |  |  |  |  |  | 31/12/2020 |
| TERMO COOPERAÇÃO 232/2020 | REPARO EM VIATURAS DA PJC |  |  | Reparo em viaturas da PJC |  | Não se aplica nesse momento | 23/10/2020 | 23/10/2022 |
| TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 002/2019 | ASSOCIAÇÃO FRATERNA BENEDITA FERNANDES (idosos) |  |  | R$ 1.802,04 (Mensais) |  | Regular |  | 31.12.2020 |
| Termo de Cooperação nº 001/2020 | INDEA (cessão de Recursos Humanos) |  |  |  |  | Não se aplica |  | 31.12.2020 |
| Termo de Convenio 001/2019 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARANAITENSE PARA O DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL (radio) |  |  | R$ 3.500,00 (mensais) |  | Não se aplica |  | 31.12.2020 |
| TERMO DE CONVÊNIO N°001/2018 | Associação dos Feirantes e Produtores Rurais de Paranaita. |  |  | R$ 4.000,00 (mensais) | Aguardando Termo aditivo de prazo | Regular |  | 31.12.2020 |

PARANAITA MT, 28 de dezembro de 2020.

APARECIDA GLATZ

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS